## Slide 1: Управление образовательными проектами
Основы управления проектами

## Slide 2: Понятия и термины
Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий и управленческих решений, направленных на достижение поставленных целей и имеющих ресурсные ограничения (временные, финансовые, людские и др.)
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов
Управление проектом – это применение методов, инструментов, техник и компетенций к проекту.
Процесс – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенных результатов

## Slide 3: Модуль 1. ГОСТ Р 54869-2011 Признаки проекта
1
Наличие цели
Ограничение ресурсов (финансовые, материальные, людские и пр.)
Ограничение во времени
3
Комплексность и разграничение
Специфическая организация
2
Наличие команды и руководителя проекта

## Slide 4: Проект и его характеристики
Основные свойства, присущие проекту:
  временный характер
  уникальность результатов
  «этапность» и пошаговость (последовательность выполнения)

## Slide 5: Проекты и обычная оперативная деятельность: общее
-
Проекты | Оперативная деятельность
Общие черты: | 
ограничение на ресурсы выполняются людьми планируются, исполняются и управляются | 

## Slide 6: Проекты и обычная оперативная деятельность отличия:
-
Проекты | Оперативная деятельность
Временный характер | Продолжающийся и повторяющийся во времени процесс
Задача проекта – достижение его цели | Задача – обеспечение нормального течения функционирования системы (бизнес и др.)
Временные команды | Закрепленный персонал, постоянные подразделения
Необязательная сертификация | Обязательная сертификация юридических лиц
Способ организации деятельности: пошаговые планирование и отчетность | Зачастую «рутинная работа», оплата не зависит от результатов
Большое количество рисков | Более стабильная внешняя среда
© Казанская О.В.
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 7: Классификация проектов
Часто используемые признаки классификации:
- вид деятельности;
- исходная ситуация;
- содержание;
- значимость проекта для общества, кто инициирует проекты, источники финансирования
- сложность проекта (крупные, мелкие)
- степень повторяемости (например, «пилотные» проекты)
- способ формирования команды проекта (конкурсный отбор, поручение, инициативные проекты)
©

## Slide 8: ЗАДАНИЕ 1 на тему: «Основные свойства проектов, отличия от оперативной деятельности»
-
Спланировать проект из области управления образованием, дать ему название | ______________________________ (Название проекта
Описать предназначение проекта (во имя какой благой цели …) | ______________________________ (Предназначение проекта)
Сформулировать цель проекта и его задачи | ______________________________ (Цель проекта) ______________________________ (Задачи проекта)
Обозначить временный характер проекта | __________________________________ (срок исполнения проекта, «видимый» результат к окончанию проекта )
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 9: ЗАДАНИЕ 1 на тему: «Основные свойства проектов, отличия от оперативной деятельности» Продолжение 1
Показать, как учитывается ограниченность во времени работы команды (временный характер команды) | __________________________________________________________ (Способ формирования команды)
Показать, как учитывается обязательность (или необязательность) сертификации деятельности в рамках проекта | __________________________________________________________ (Что должно быть сертифицировано)
Показать пошаговый характер управле-ния выполнением проекта (планирование и контроль выполнения его этапов) | __________________________________________________________ (Схема управления проектом)
Указать на возможные риски при выполнении проекта | ___________________________________ (Основные риски)
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 10: ЗАДАНИЕ 2 на тему: «Классификация проектов, виды проектов»
Сравнить проекты из области управления образованием и из другой области | _________________ (Название проекта) | ________________ (Название проекта)
Вид деятельности проекта | Управление образованием | ________________ (Вид деятельности проекта)
Описать значимость проекта | _________________ (значимость проекта) | _________________ (значимость проекта)
Инициатор проекта | __________________ (Инициатор проекта) | __________________ (Инициатор проекта)
Обозначить степень сложности проекта | ___________________ (степень сложности) | ___________________ (степень сложности)
Описать уникальность и возможную повторяемость проекта | ___________________ | ___________________
Описать принцип формирования команды | ___________________ (степень сложности) | ___________________ (степень сложности)
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 11: Управление проектами
Социальные проекты
ОБСУЖДЕНИЕ
Что есть социальный проект ?
Проекты в образовании – социальные ?
Примеры не социальных проектов в образовании …
Notes: Применение управления проектами стало жизненной необходимостью. Так, например, чтобы выиграть тендеры, строительные компании США закладывают в предлагаемые цены прибыль всего в 7.5% при том, что за каждый день опоздания к контрактному сроку приходится платить большие штрафы. Без тщательного расчета сроков и затрат, моделирования рисков, оптимальной организации управления на таком рынке не удержаться и потому управление проектами там широко распространено. По мере ужесточения конкуренции и снижения нормы прибыли и в нашей стране управление проектами станет непременным условием успеха в конкурентной борьбе.

## Slide 12: Управление проектами
Инновационные проекты
ОБСУЖДЕНИЕ
Что есть инновационный проект ?
Возможно ли втиснуть инновацию в жёсткие рамки проекта – ?
Примеры лжеинновационных проектов в образовании …

## Slide 13: Виды проектов в образовании
1. Проект – как способ обучения
- проектное обучение (проблемно-и проектно-ориентированное обучение)
- сетевые проекты
2. Проект – как способ организации работ по реализации поставленных целей (способ управления)
© Казанская О.В.

## Slide 14: Управление проектом
Этапы управления
Планирование
Завершение
Исполнение
Контроль
Инициация

## Slide 15: Решаем проблему
Проблемный вопрос
В чём отличие проектного управления от
- процессного
функционального
управление уровнем услуг?

## Slide 16: Управление проектами
Управление проектами — в соответствии с определением национальным стандартом ANSI PMBoK — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.
Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого заранее определённого плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг).
Управление проектами является частью системы менеджмента

## Slide 17: Управление через проекты либо проектное управление?
Задачи внепроектной деятельности | - учет труда хозяйственная деятельность … |  |  |  | 
Проектная деятельность |  | понеде-льник | втор-ник | … | пят-ница
 | Задача 1 | _ час | _ час | ... | _ час
 | Задача 2 | _ час | _ час | ... | _ час
 | … | _ час | _ час | ... | _ час

## Slide 18: Управление проектами – что это? - это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту
Треугольник управления проектом!!
Содержание - Качество - Время - Стоимость
Основной принцип проектного подхода – повысить эффективность использования ресурсов
Notes: «Треугольник управления проектом - тройное ограничение: Время Затраты Качество это так называемый Золотой треугольник который иногда для управляющего проектом становится Бермудским

## Slide 19: Управление проектом
Функция управления проектом – это конкретная область знаний управления проектом, которой управляет Руководитель проекта
Функциональные области управления проектом:
управление содержанием проекта;
управление сроками проекта;
управление затратами проекта;
управление рисками проекта;
управление персоналом проекта;
управление заинтересованными сторонами проекта;
управление поставками проекта;
управление качеством проекта;
управление обменом информацией в проекте;
управление интеграцией проекта.

## Slide 20: Подходы к управлению проектами
предположение о неограниченности ресурсов, критичен только срок выполнения и качество — метод критического пути;
предположение о критичности качества, при этом требования к сроку и ресурсам достаточно гибки (под качеством здесь понимается полнота удовлетворения потребностей, как известных, так и неизвестных заранее, часто создаваемых выходом нового продукта) — гибкая методология разработки;
предположение о неизменности требований, низких рисках, жесткий срок, из этого исходят классические методы, во многом опирающиеся на модель водопада;
предположение о высоких рисках проекта — метод инновационных проектов.
Существуют также варианты нейтральных (сбалансированных) подходов, делающие либо акцент на взаимодействие исполнителей, либо на взаимодействие процессов (процессно-ориентированное управление).

## Slide 21
ОБСУЖДЕНИЕ
Приведите примеры подходов в управлении проектами в образовании
метод критического пути
гибкая методология разработки
модель водопада
метод инновационных проектов.
процессно-ориентированное управление
личностно – ориентированное управление

## Slide 22: Критерии успешности проекта
Цель (с учетом интересов заказчика? без учета?)
Срок
Ресурсы
Удовлетворенность заказчика
©

## Slide 23: Цели проекта и критерии успешности достижения поставленных целей проекта
Цели проекта:
- конечные результаты проекта
- выбранные пути достижения этих результатов
Критерии успешности достижения поставленных целей (оценки различных вариантов исполнения проекта)
Основные: - сроки
- стоимость
Ограничения (при рассмотрении и оценке различных вариантов)
Основные:
- степень выполнения запланированных целей
- качество
- ресурсы
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 24: Цели проекта и критерии успешности достижения поставленных целей ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО проекта - ОБСУЖДЕНИЕ
Цели образовательного проекта:
- конечные результаты проекта ?
выбранные пути достижения этих результатов ?
© Казанская О.В.
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 25: Цели проекта и критерии успешности достижения поставленных целей ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО проекта - ОБСУЖДЕНИЕ
Что есть критерии успешности проектов в области образования?
Основные критерии: …
Каковы ограничения проекта в области образования (при рассмотрении и оценке различных вариантов) ?
Основные ограничения: …
© Казанская О.В.
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 26: Роли в проекте
Внешние проекты
- заказчик
-исполнитель
Внутренние проекты
Заказчик
Исполнитель
Приведите примеры заказчиков и исполнителей проектов в образовании

## Slide 27: Роли и характеристики участников проекта
Ключевые роли при управлении проектом
РОЛЬ – это поведение, которое ожидает команда проекта и его участников от личности в процессе выполнения ею проекта.
выполнения ею проекта.
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА – физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата проекта.
КУРАТОР ПРОЕКТА – лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты проекта.
КОМАНДА ПРОЕКТА – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ проекта.

## Slide 28
Основные задачи менеджера проекта:
определение требований и установка четких и достижимых целей
определение «траектории» выполнения проекта в условиях противоречащих требований по качеству, содержанию, времени и стоимости
коррекция характеристик, планов, отдельных задач
Менеджер проекта – лицо, ответственное за достижение целей проекта
Notes: «Треугольник управления проектом - тройное ограничение: Время Затраты Качество это так называемый Золотой треугольник который иногда для управляющего проектом становится Бермудским

## Slide 30: Описание и выявление целей проекта
Формулировка целей должна соответствовать следующим критериям
( SMART- Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound ):
Конкретные (Specific) - позволяющие сформировать расписание проекта;
Измеримые (Measurable) - позволяющие качественно (или количественно) оценить, что результат получен;
Достижимые (Achievable) - принципиально реализуемые Исполнителем в рамках проекта, с учетом декларируемой помощи со стороны Заказчика;
Приносящие результат (Relevant) - соответствуют ожидаемой Заказчиком пользе;
Ограниченные во времени (Time-bound) - реализуемые в ожидаемые Заказчиком временные рамки проекта.

## Slide 31: Планирование проекта
Процессы:
планирование содержания проекта;
разработка расписания;
планирование бюджета;
планирование персонала проекта;
планирование закупок в проекте;
планирование реагирования на риски;
планирование обмена информацией в проекте;
планирование управления изменениями в проекте

## Slide 32: Организация исполнения проекта
Цель процесса – организация исполнения проекта согласно разработанным планам.
Выходы процесса:
выполнены запланированные работы;
получены продукты проекта;
осуществлены изменения согласно принятым в проекте правилам;
выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия;
актуализированы документы по управлению проектом.

## Slide 33: Контроль исполнения проекта
Цель процесса – проверка соответствия процессов и продукта проекта установленным требованиям.
Выходы процесса:
документированы результаты регулярной проверки состояния проекта, в частности отклонения от планов, и проанализированы с целью определения причин отклонений;
произведена оценка соответствия продукта проекта требованиям к нему;
сформированы корректирующие и предупреждающие действия по результатам проверки;
отчеты о выполнении работ проекта соответствуют утвержденной системе отчетности по проекту.

## Slide 34: Завершение проекта
Цель процесса - формальное закрытие проекта.
Выходы процесса:
проведена и документально оформлена приемка продукта проекта заказчиком;
проведено закрытие всех договоров по проекту (в случае их наличия);
документировано окончание проекта;
сформирован архив проекта;
команда проекта и основные заинтересованные стороны проинформированы об окончании проекта.

## Slide 35: План управления проектом
Базовый план проекта – принятый к исполнению план проекта, содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах проекта. Варианты: базовый календарный план проекта, базовый бюджет проекта.
Примерная структура
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОМУ РЕШЕНИЮ
ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
РИСКИ И ДОПУЩЕНИЯ
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ (ИСР)
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ
БАЗОВЫЙ ПЛАН РАСПИСАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ

## Slide 36: Описание содержания проекта
Описание содержания проекта включает (пример):
цели проекта и продукта;
требования к продукту или услуге и характеристики таковых;
критерии приемки продукта;
границы проекта;
требования и результаты проекта;
ограничения проекта;
допущения проекта;
первоначальную организацию проекта;
первоначально сформулированные риски;
контрольные события (вехи) расписания;
первоначальную иерархическую структуру работ (ИСР);
смету расходов с указанием порядка величин;
требования к управлению конфигурацией проекта;
требования к одобрению.

## Slide 37: Разработка расписания. Определение состава операций
Работа | Последовательность | Длительность, дней
A | - | 5
B | A | 15
C | B | 10
D | C | 5
E | B,C | 15
F | B,C,D | 10
G | F | 170
H | E,G | 35
итого |  | 

## Slide 38: Разработка расписания.
последовательностей операций, их длительности, требований к ресурсам и временных ограничений для создания расписания проекта. Ввод операций, длительностей и ресурсов в инструмент составления расписания генерирует расписание с запланированными датами завершения операций проекта.
Разработка приемлемого расписания проекта зачастую является итеративным процессом. Он определяет запланированные даты старта и финиша операций и контрольных событий проекта.
Разработка расписания может потребовать проведения анализа и проверки оценок длительности и ресурсов для создания утвержденного расписания проекта, способного служить в качестве базового плана, по которому будет проходить отслеживание исполнения. Пересмотр расписания и поддержание его реалистичности продолжается на всем протяжении проекта по мере выполнения работ, изменения плана управления проектом и выявления характера событий риска

## Slide 39: Управление расписанием. Методы
Анализ исполнения
Анализ отклонений
Программы управления проектами
Выравнивание ресурсов
Анализ сценариев «что если»
Адаптация опережений и задержек
Сжатие расписания
Инструмент составления расписания

## Slide 40: Планирование персонала. Формирование команды. Подходы
Целеполагающий подход основан на улучшении умения членов группы ориентироваться в процессах выбора и реализации групповых целей. Цели могут быть стратегическими или соответствующими специфике деятельности, например, как изменение продуктивности или уровня продаж. Цели могут быть также установлены как изменение внутренней среды.
Межличностный подход сфокусирован на улучшении межличностных отношений в группе и основан на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность группы как команды. Целью его является увеличение группового доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутри командных коммуникаций.
Ролевой подход основывается на предположении, что команды в ролевом плане, состоят из частично перекрывающих друг друга ареалов ролей. В командном поведении многое может быть понято и изменено за счет изменения их исполнения, а также индивидуального восприятия этих ролей.
Подход к формированию команды через решение проблем (проблемно-ориентированный) включает последовательное развитие процедур решения командных проблем и затем достижение главной командной задачи. Предполагается, что активность по формированию команды должна быть сфокусирована на выполнении основной задачи, развитии межличностных умений, а также может включать целеполагание и прояснение функционально-ролевой соотнесенности членов группы.

## Slide 41: Планирование персонала. Управление командой проекта
Формирование команды (классификация исполнителей в команде по Белбину: мыслитель, исполнитель, доводящий до финиша, оценивающий, исследователь ресурсов, приводящий в действие, коллективный, координатор, специалист)
Срабатывание
Нормализация
Нормальное функционирование
Реорганизация
Расформирование

## Slide 42: Примерная структура оформления проекта (проблемно – ориентированный подход)
1. Наименование проекта
2.Исполнители проекта:
- координатор (контакты)
- администратор
- руководители проектных групп
3. Участники
4. Соисполнители
5. Проблема
6. Владелец проблемы
7. Концепция проблемы (что находится в основе)
8. Анализ ситуации по проблеме
9. Контур управления
- цели проекта
- задачи проекта по годам
- планируемые результаты по годам
- рекомендации по устранению проблемы и достижению результатов
- мониторинг результатов

## Slide 43: Примерная структура оформления проекта (событийный подход)
1.Исполнители проекта:
- координатор (контакты)
- администратор
- руководители проектных групп
2. Участники
3. Соисполнители
Направление (№ 1,2,3,4)
Цель
Ключевое событие проекта (1,2,3)
Задачи
Планируемые результаты
Планируемые мероприятия
График реализации с указанием исполнителей и соисполнителей

## Slide 44: Перечень региональных проектов
Программа сопровождения региональной инновационной инфраструктуры (РИП)
Региональный проект по сопровождению школ, работающих в сложных социальных контекстах
Региональный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования»
Региональный проект «Развитие кадрового потенциала системы образования ЯО»
Региональный проект « Образовательный комплекс региона», малый проект «Развитие неформального образования»

## Slide 45: Перечень региональных проектов
Региональный проект « Создание службы медиации» (в стадии разработки)
ОЦП "Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области на 2013-2015 годы» (отдельные мероприятия по поручению ДО)
Региональный проект « ГТО. Внедрение комплекса ГТО» (отдельные мероприятия по поручению ДО)